洞桥镇2021年度重大行政决策事项执行情况公示

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 决策事项  名称 | 决策事项  执行单位（部门） | 决策事项  预计完成时限 | 决策事项  执行情况 |
| 1 | 洞桥镇污水管道连接工程 | 洞桥镇人民政府 | 2021年12年31日 | 目前工程建设已基本完成，正在进行全线试用前测试及疏通工作，下步准备进行竣工测绘验收工作。 |